S M L O U V A  č.  1/2023

o vytvoření autorského díla a poskytnutí licence k jeho užití

(dle § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona)

I. Smluvní strany:

Objednatel:			Římskokatolická farnost Horní Lhota

Se sídlem: 			Horní Lhota 26, 763 23 Dolní Lhota

IČ: 46 30 78 69

Daňový režim:		není plátcem DPH

Tel.: 605 260 320

Jednající (statutární orgán) 	P. Mgr. Jiří Ševčík, farář

Bankovní spojení:		ČSOB a.s. č.ú. 172869220/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Autor 1:			Pavel Dlabal

Se sídlem:			Hliníky 432, 783 45 Senice na Hané

IČO: 19260997

Daňový režim:		není plátce DPH

Autor 2: 			Veronika Dlabalová

Se sídlem: 			Hliníky 432, 783 45 Senice na Hané

IČO: 07935951

Daňový režim: 		není plátce DPH

Tel.: 774 832 983

Bankovní spojení:		 ČSOB a.s. č.ú. 5597679329/0800

(dále jen „spoluautoři“)

II. Předmět smlouvy

- Objednatel touto smlouvou zadává spoluautorům vypracování a instalaci díla „Betlém z lipového dřeva pro kostel Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě“.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí dodávka a provedení kompletních prací nezbytných k vyřezání a sestavení kompozice betléma z lipového dřeva pro kostel Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě – 285 figur, 24 ks domečků a potřebné doplňky (dále jen „dílo“). Zadání díla je podrobně specifikováno v nabídkovém listě z roku 2023, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

- Součástí autorského díla je i zpráva o specifikaci použitého materiálu a informace o údržbě autorského díla, včetně fotodokumentace výsledného stavu.

- Podpisem smlouvy smluvní strany stvrzují, že byla podoba díla, tak jak je specifikována v příloze č. 1, řádně odsouhlasena objednatelem.

- Dílo je duševním výtvorem spoluautorů, odrážejícím jejich osobnost a je výrazem jejich rozhodnutí učiněných na základě jejich tvůrčí svobody při realizaci díla.

- Za řádně a včas zhotovené dílo se objednatel zavazuje spoluautorům vyplatit autorský honorář dle čl. IV. této smlouvy.

- Spoluautoři se touto smlouvou zavazují vytvořit pro objednatele výše specifikované dílo v požadované kvalitě, které odevzdají objednateli v hmotné podobě.

- Spoluautoři jsou z této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

III. Licenční ujednání

- Spoluautoři současně s vytvořením a předáním díla udělují objednateli výhradní licenci k užití díla jakýmkoli způsobem.

- Spoluautoři se zavazují, že práva převáděná touto smlouvou jsou exkluzivní (výhradní) a neposkytnou je jiné osobě.

- Spoluautoři převádí touto smlouvou na objednatele výhradní právo ke zveřejnění autorského díla a k užití autorského díla v tomto rozsahu:

- pro všechny způsoby užití, které jsou známy v době uzavření této smlouvy;

- po celou dobu trvání majetkových práv;

- v rozsahu neomezeném;

- výhradně;

- na území celého světa.

- Spoluautoři opravňují objednatele ke spojování autorského díla s jiným dílem, jeho zařazení do díla souborného, a to v souladu se záměrem objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude s autorským dílem nakládat způsobem, který by snižoval jeho hodnotu.

- Spoluautoři opravňují objednatele k udělení podlicence jakékoliv třetí osobě.

- Spoluautoři nesou úplnou odpovědnost za svou způsobilost k převodu práv a výslovně prohlašují, že takovému převodu nebrání žádná právní či faktická překážka.

- Spoluautoři prohlašují, že mají k dílu plné a neomezené autorské právo a že jsou oprávněni s tímto dílem disponovat a poskytovat k němu licenci ve výše uvedeném rozsahu. Spoluautoři odpovídají za veškerou škodu, která objednateli vznikne v důsledku toho, ukáže-li se toto prohlášení nesprávné či neúplné, a zavazují se, že vyrovnaní případné nároky jiných autorů a uhradí veškerou škodu, která by v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení spoluautorů objednateli vznikla.

IV. Autorský honorář

- Objednatel se zavazuje za vytvoření díla, provedení dodatečných korektur a objednatelem vyžádaných úprav, jeho instalaci v místě plnění, poskytnutí licence a udělení svolení k postoupení licence dle čl. III. této smlouvy zaplatit spoluautorům autorský honorář v celkové výši:  548.505,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetosmtisícpětsetpětkorunčeských), přičemž smluvní strany prohlašují, že část z uvedeného autorského honoráře - ve výši 226.000,- Kč (slovy: dvěstědvacetšesttisíckorunčeských) – již byla objednatelem spoluautorům uhrazena před podpisem této smlouvy.

- Cena byla sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady na provedení díla tak, jak je vymezeno v článku II této smlouvy, včetně provedení či zajištění dalších souvisejících činností a materiálů, a je v ní obsaženo vše, co je nutné k úplnému, včasnému, řádnému a funkčnímu provedení díla. V honoráři je zahrnuta i náhrada veškerých nákladů spoluautorů souvisejících se zhotovením díla, včetně nákladů na materiál a jeho dodání a instalaci díla i odměna za poskytnutí výše uvedené licence.

- Zjistí-li spoluautoři v průběhu provádění díla dle této smlouvy nutnost, popř. vhodnost provedení dalších prací, jejichž nutnost, popř. vhodnost nebyla smluvním stranám známa v době uzavření této smlouvy, a tyto práce by znamenaly navýšení nákladů a tím i navýšení sjednané ceny, jsou spoluautoři povinni tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a současně mu předložit dodatečný návrh s rozpisem cen navrhovaných prací. Objednatel návrh spoluautorů posoudí a v případě jeho schválení bude cena navýšena formou písemného dodatku k této smlouvě.

- Zjistí-li naopak spoluautoři v průběhu provádění díla dle této smlouvy skutečnost, že některé práce z navrhovaného postupu nebude třeba provést vůbec či v menším rozsahu nebo za nižší cenu, informují o tom objednatele bez zbytečného odkladu a předloží tento návrh objednateli. O neprovedení prací či části díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém smluvní strany upraví celkovou cenu díla odečtením neprovedených prací či části díla.

- Nevyplacená část autorského honoráře dle odst. 1 nebo jeho část bude spoluautorům uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů po řádném dokončení díla nebo jeho části bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.

V. Čas plnění a způsob předání díla

- Spoluautoři se zavazují vytvořit a předat objednateli úplné vyhotovení díla a poskytnout mu licenci k dílu ve smyslu ust. čl. II. a III. této smlouvy nejpozději do 14. 12. 2024.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno po dílčích etapách, přičemž polovina díla bude dokončena a řádně předána objednateli do 20. 12. 2023.

- O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stran.

- Místo plnění - instalace, předání a převzetí díla: kostel Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě.

- Objednatel není povinen převzít dílo s právními nebo faktickými vadami, a dále pokud nebude dílo dodáno v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy s případnou úpravou dojednanou smluvními stranami.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

- Spoluautoři postupují při provádění díla samostatně v souladu s pokyny objednatele a jsou povinni informovat objednatele o všech okolnostech, které mohou ovlivnit pokyny objednatele.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení autorského honoráře podle článku IV. této smlouvy spoluautorům a převzetím díla objednatelem, přičemž osobnostní práva autorská autora k dílu zůstávají i nadále zachována.

- Spoluautoři mají povinnost provést dílo způsobem dohodnutým v této smlouvě.

- Spoluautoři se zavazují provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Spoluautoři i jejich případní subdodavatelé jsou povinni postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

- Objednatel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s tvorbou spoluautorů a akceptuje jimi používaný umělecký styl.

- Spoluautoři neumožní žádné třetí osobě jakékoliv užití autorského díla a ani sami je neužijí žádným způsobem s výjimkou umělecké či soutěžní prezentace vlastní tvorby.

- Objednatel je oprávněn provést kontrolu provádění autorského díla v kterékoliv fázi jeho zhotovení a spoluautoři jsou povinni objednateli a osobám objednatelem pověřeným poskytnout součinnost při této kontrole.

VII. Smluvní pokuty

- Nesplní-li spoluautoři řádně svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % autorského honoráře uvedeného v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- Dojde-li k prodlení s úhradou autorského honoráře, jsou spoluautoři oprávněni účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mají možnost odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

- Objednatel může odstoupit od smlouvy a požadovat po spoluautorech náhradu vzniklé škody, jestliže spoluautoři hrubým způsobem nebo opakovaně porušují nebo nedodržují podmínky této smlouvy, zejména:

a) neodevzdají-li spoluautoři bez závažného důvodu úplné dílo řádně, a to ani v dodatečné lhůtě, kterou mu objednatel poskytl,

b) odmítnou-li spoluautoři provést nutné úpravy, neprovedou-li je ve stanovené lhůtě nebo nebude-li dílo odpovídat ani po přepracování nárokům předem kladeným.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

IX. Ostatní ujednání

- Spoluautoři odpovídají za případné i neúmyslné porušení práv třetích osob a za faktické i právní vady díla. Spoluautoři odpovídají za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinnosti spoluautorů uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů.

- Bude-li shledáno, že dílo má vady, dílo nebude objednatelem převzato a spoluautorům budou současně sděleny konkrétní údaje, jakým způsobem má být dílo přepracováno a termín k přepracování, který nesmí být delší než 30 dnů od předání díla k přepracování. Nebude-li tato lhůta dodržena, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

X. Informace o zpracování osobních údajů

- Prostřednictvím ustanovení tohoto článku plní objednatel svou povinnost podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

- V souvislosti s uzavřením a následným plněním této smlouvy zpracovává objednatel jako správce údajů ve smyslu GDPR osobní údaje spoluautorů.

- Objednatel zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě, osobní údaje shromážděné v rámci plnění smlouvy a v souvislosti se smluvním plněním.

- Osobní údaje podle bodu 2 jsou zpracovávány za účelem plnění této smlouvy, za účelem vedení účetnictví objednatele a za účelem ochrany oprávněných zájmů objednatele v případě sporů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a z titulu oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby.

- Osobní údaje podle bodu 2 budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 11 let následujících po skončení smluvního vztahu.

- Objednatel  v souladu se svými povinnosti podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů můžete získat přímo u objednatele, kterého je možné kontaktovat na tel. čísle 605 206 320 nebo na e-mailové adrese fahornilhota@ado.cz.

7.  Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou předány Arcibiskupství olomouckému, IČ:     004 45 151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, za účelem schválení smlouvy, které je nezbytné k nabytí účinnosti smlouvy podle předpisů Církve římskokatolické.

XI. Závěrečná ujednání

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

- Smluvní strany berou na vědomí, že práva a povinnosti vyplývající jim z této smlouvy se řídí platnou právní úpravou České republiky., zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je k vyhotovením smlouvy podepsaným smluvními stranami připojena schvalovací doložka Arcibiskupství olomouckého, IČO: 00445151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, které je na základě zvláštní právní úpravy zřizovatelem objednatele. Arcibiskupství olomoucké není vázáno projevy smluvních stran učiněnými v této smlouvě a není povinno schvalovací doložku připojit.

- Tato smlouva vyhotovena 4 exemplářích, z nichž dva obdrží spoluautoři, jeden objednatel a jeden Arcibiskupství olomoucké.

- Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně a že ji před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Příloha č. 1: nabídkový list

Objednatel: 							Spoluautoři:

V Dolní Lhotě dne ………….		                              V ……….. dne …………

…………………………………                                          …………………………………..

Římskokatolická farnost Horní Lhota			 	Pavel Dlabal

P. Mgr. Jiří Ševčík, farář

V ……….. dne …………

…………………………………..

Veronika Dlabalová

Tomáš Cahel, technický administrátor děkanátu Valašské Klobouky:

Arcibiskupství olomoucké se smlouvou souhlasí.

V Olomouci dne: ……………..

……………………………………………

Mons. Mgr. Josef Nuzík,

administrátor diecéze